Grupo 7 · Ata de Reunião · Daily Scrum 2A

ATA DE REUNIÃO

Daily Scrum 2A

Grupo 7  ·  São Paulo Tech School

# 1. Identificação da Reunião

| Data | 21/10/2006 | Horário | 16:00 as 16:300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Sprint 2D — período 21/10 a 23/10 | Local | Presencial |
| Cerimônia | Daily Scrum | Ata nº | 22/2026 |
| Redator da ata | Gregory L. P. Casarini | Versão | 1.0 |

# 2. Participantes

| Integrante | E-mail institucional | Presença |
| --- | --- | --- |
| Gregory Casarini | gregory.casarini@sptech.school | (X) Presente ( ) Ausente |
| Guilherme Rosa | guilherme.rosa@sptech.school | (X) Presente ( ) Ausente |
| Igor Pereira | igor.pereira@sptech.school | (X) Presente ( ) Ausente |
| Kauã Aguas | kaua.aguas@sptech.school | (X) Presente ( ) Ausente |
| Luann Mariano | luann.mariano@sptech.school | (X) Presente ( ) Ausente |
| Matheus Santos | matheus.dsantos@sptech.school | (X) Presente ( ) Ausente |

Papéis definidos para a sprint:

| Product Owner | Gregory L. P. Casarini | Scrum Master | Igor Pereira |
| --- | --- | --- | --- |

# 3. Pauta e Assuntos Discutidos

•   Tarefas do dia decididas para alinhamento do funcionamento do projeto no geral

# 4. Atualização por Integrante

Registrar, para cada integrante, as três perguntas da Daily: o que foi feito desde a última Daily, o que será feito até a próxima e se há algum impedimento.

| Integrante | O que fiz desde a última Daily | O que farei até a próxima Daily | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Gregory Casarini | Nada | Implementação e formatação do simulador financeiro | Estudos |
| Guilherme Rosa | Script do banco de dados | Corrigir a modelagem lógica e física do banco de dados | Nenhum |
| Igor Pereira | Nada | Testar aplicação de ponta a ponta | Estudos |
| Kauã Aguas | Script do banco de dados | Revisão da metodologia do projeto | Nenhum |
| Luann Mariano | Nada | Inserir informações do usuário ao logar na página | Estudos |
| Matheus Santos | Script do banco de dados | Testar aplicação de ponta a ponta | Nenhum |

# 5. Decisões Tomadas

Registrar apenas as deliberações efetivamente acordadas pelo grupo, com a respectiva justificativa.

•   Decisões: Avanço completo do projeto para inicio da preparação das apresentações