ATA DE REUNIÃO

Daily Scrum 2A

Grupo 7  ·  São Paulo Tech School

# 1. Identificação da Reunião

| Data | 14/10/2026 | Horário | 17:00 às 17:15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 — período 10/10 a 17/10 | Local | Online |
| Cerimônia | Daily Scrum | Ata nº | 17/2026 |
| Redator da ata | Gregory L. P. Casarini | Versão | 1.0 |

# 2. Participantes

| Integrante | E-mail institucional | Presença |
| --- | --- | --- |
| Gregory Casarini | gregory.casarini@sptech.school | (X) Presente ( ) Ausente |
| Guilherme Rosa | guilherme.rosa@sptech.school | (X) Presente ( ) Ausente |
| Igor Pereira | igor.pereira@sptech.school | (X) Presente ( ) Ausente |
| Kauã Aguas | kaua.aguas@sptech.school | (X) Presente ( ) Ausente |
| Luann Mariano | luann.mariano@sptech.school | ( ) Presente (X) Ausente |
| Matheus Santos | matheus.dsantos@sptech.school | (X) Presente ( ) Ausente |

Papéis definidos para a sprint:

| Product Owner | Gregory L. P. Casarini | Scrum Master | Igor Pereira |
| --- | --- | --- | --- |

# 3. Pauta e Assuntos Discutidos

- Cada membro informou o que foi feito, o que fará e impedimentos

# 4. Atualização por Integrante

Registrar, para cada integrante, as três perguntas da Daily: o que foi feito desde a última Daily, o que será feito até a próxima e se há algum impedimento.

| Integrante | O que fiz desde a última Daily | O que farei até a próxima Daily | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Gregory Casarini | Metodologia e simulador financeiro | Auxílio nas demais tarefas | Nenhum |
| Guilherme Rosa | Nada | Banco de dados e metodologia | Trabalhando no projeto individual |
| Igor Pereira | Metodologia e Dashboard | Auxílio nas demais tarefas | [Nenhum / descrever] |
| Kauã Aguas | Simulador financeiro | Banco de dados, metodologia e começar trabalhos na parte 2 da web data viz | [Nenhum / descrever] |
| Luann Mariano | Metodologia | Alertas da dashboard | [Nenhum / descrever] |
| Matheus Santos | Metologia | Terminar metodologia e começar trabalhos na parte 2 da web data viz | Trabalhando no Projeto individual |

# 5. Decisões Tomadas

Registrar apenas as deliberações efetivamente acordadas pelo grupo, com a respectiva justificativa.

- Terminar tarefas o quanto antes para iniciarmos as apresentações

| Elaborado por | Validado por |
| --- | --- |
| Gregory L. P. Casarini Redator da ata · Data: 14/10/2026 | Igor Pereira Scrum Master · Data: 14/10/2026 |