ATA DE REUNIÃO

Daily Scrum 2A

Grupo 7  ·  São Paulo Tech School

# 1. Identificação da Reunião

| Data | 10/10/2026 | Horário | 12:15 às 13:20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 — período 03/10 a 10/10 | Local | Online |
| Cerimônia | Sprint Retrospective | Ata nº | 16/2026 |
| Redator da ata | Kauã Augusto de Araujo Aguas | Versão | 1.0 |

# 2. Participantes

| Integrante | E-mail institucional | Presença |
| --- | --- | --- |
| Gregory Casarini | gregory.casarini@sptech.school | (x) Presente ( ) Ausente |
| Guilherme Rosa | guilherme.rosa@sptech.school | (x) Presente ( ) Ausente |
| Igor Pereira | igor.pereira@sptech.school | (x) Presente ( ) Ausente |
| Kauã Aguas | kaua.aguas@sptech.school | (x) Presente ( ) Ausente |
| Luann Mariano | luann.mariano@sptech.school | (x) Presente ( ) Ausente |
| Matheus Santos | matheus.dsantos@sptech.school | (x) Presente ( ) Ausente |

Papéis definidos para a sprint:

| Product Owner | Kauã Augusto | Scrum Master | Guilherme Breda |
| --- | --- | --- | --- |

Papéis definidos para a próxima sprint:

| Product Owner | Gregory Casarini | Scrum Master | Igor Fuchs |
| --- | --- | --- | --- |

# 3. Pauta e Assuntos Discutidos

- Simulador Financeiro

- Requisitos e entregáveis

- Logística da semana de fôlego

- PO e Scrum Master da semana

- Divisão de tarefas

- Prazos

# 4. Atualização por Integrante

Registrar, para cada integrante, as três perguntas da Daily: o que foi feito desde a última Daily, o que será feito até a próxima e se há algum impedimento.

| Integrante | O que fiz desde a última Daily | O que farei até a próxima Daily | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Gregory Casarini | [Desenvolvimento da Página de Login] | [Terminar a página de login] | [Dificuldade em pensar em funções úteis eficientes para implementar ao Simulador Financeiro] |
| Guilherme Rosa | [Desenvolvimento do Simulador Financeiro] | [Concluir a função do simulador e pensar em novas ideias de funções] | [Dificuldade em pensar em funções úteis eficientes para implementar ao Simulador Financeiro] |
| Igor Pereira | [Escrita e pesquisa para a documentação] | [Escrita e pesquisa para a documentação] | [Dificuldade em pensar em funções úteis eficientes para implementar ao Simulador Financeiro] |
| Kauã Aguas | [Escrita e pesquisa para a documentação] | [Escrita e pesquisa para a documentação] | [[Dificuldade em pensar em funções úteis eficientes para implementar ao Simulador Financeiro] |
| Luann Mariano | [Tela principal do Site Estático] | [Atualizações e melhorias no Site Institucional] | [Dificuldade em pensar em funções úteis eficientes para implementar ao Simulador Financeiro] |
| Matheus Santos | [Desenvolvimento do SImulador Financeiro] | [Concluir a função do simulador e pensar em novas ideias de funções] | [Dificuldade em pensar em funções úteis eficientes para implementar ao Simulador Financeiro] |

| Integrante | O que fiz desde a última Daily | O que farei até a próxima Daily | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Gregory Casarini | [Página de Login] | [Sem atividade prevista] | [Nenhum] |
| Guilherme Rosa | [Função do Simulador Financeiro] | [Criar a regra de negócios e o insert-user] | [Dificuldade em pensar em funções úteis eficientes para implementar ao Simulador Financeiro] |
| Igor Pereira | [Escrita e pesquisa para a documentação] | [Tabelas do banco de dados] | [Nenhum] |
| Kauã Aguas | [Escrita e pesquisa para a documentação] | [Sem atividade prevista] | [Nenhum] |
| Luann Mariano | [Atualizações e melhorias no Site Institucional] | [Atualizações e melhorias no Site Institucional] | [Nenhum] |
| Matheus Santos | [Pesquisa e estudos de funções para o Simulador Financeiro] | [Mais ideias de Simulador Financeiro] | [Dificuldade em pensar em funções úteis eficientes para implementar ao Simulador Financeiro] |

| Integrante | O que fiz desde a última Daily | O que farei até a próxima Daily | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Gregory Casarini | [Nada] | [Implementação do web-dat-aviz ao projeto] | [Atividade de ChartJS e Atividade de dat-acqu-ino de ARQ. COMP.] |
| Guilherme Rosa | [Correção da database do Banco de dados, usuário no insert e desenvolvimento da Regra de Negócios] | [Implementação do web-dat-aviz] | [Estudos para as atividades avaliativas de algoritmo] |
| Igor Pereira | [Atualizações e melhorias no Site Institucional e tabelas no Banco de Dados com base na regra de negócios do projeto] | [Mais atualizações e melhorias no Site Insitucional] | [Dificuldade em aplicar a regra de negócios á tabela] |
| Kauã Aguas | [nada] | [Implementação do web-dat-aviz ao projeto] | [Tarefas individuais (Algoritmo, ChartJS, ARQ. COMP.] |
| Luann Mariano | [Atualizações e melhoriaas no Site Institucional] | [Site Institucional] | [Nehum] |
| Matheus Santos | [Desenvolvimento de fórmula para Simulador Financeiro] | [Implementação do Web-dat-aviz ao projeto] | [Nenhum] |

| Integrante | O que fiz desde a última Daily | O que farei até a próxima Daily | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Gregory Casarini | [Parte da Implementação do web-dat-aviz ao projeto] | [Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto] | [Dificuldade na formatação] |
| Guilherme Rosa | [Parte da Implementação do web-dat-aviz ao projeto] | [Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto] | [Dificuldade na formatação] |
| Igor Pereira | [atualizações e melhorias no Site Insitucional] | [Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto] | [Nenhum] |
| Kauã Aguas | [Parte da Implementação do web-dat-aviz ao projeto] | [Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto] | [Dificuldade na formatação] |
| Luann Mariano | [atualizações e melhorias no Site Insitucional] | [Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto] | [Nenhum] |
| Matheus Santos | [Parte da Implementação do web-dat-aviz ao projeto] | [Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto] | [Dificuldade na formatação] |

| Integrante | O que fiz desde a última Daily | O que farei até a próxima Daily | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Gregory Casarini | [Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto] | [Desenvolver o Simulador Financeiro] | [Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega] |
| Guilherme Rosa | [Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto] | [Desenvolver o Simulador Financeiro] | [Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega] |
| Igor Pereira | [Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto] | [Desenvolver o Simulador Financeiro] | [Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega] |
| Kauã Aguas | [Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto] | [Desenvolver o Simulador Financeiro] | [Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega] |
| Luann Mariano | [Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto] | [Desenvolver o Simulador Financeiro] | [Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega] |
| Matheus Santos | [Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto] | [Desenvolver o Simulador Financeiro] | [Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega] |

| Integrante | O que fiz desde a última Daily | O que farei até a próxima Daily | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Gregory Casarini | [formatação e entendimento do web-dat-aviz] | [Simulador Financeiro] | [Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega] |
| Guilherme Rosa | [formatação e entendimento do web-dat-aviz] | [Banco de dados, regra de negócios e metodologia] | [Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega] |
| Igor Pereira | [formatação e entendimento do web-dat-aviz] | [Site Institucional] | [Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega] |
| Kauã Aguas | [formatação e entendimento do web-dat-aviz] | [Simulador Financeiro] | [Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega] |
| Luann Mariano | [formatação e entendimento do web-dat-aviz] | [Site institucional] | [Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega] |
| Matheus Santos | [formatação e entendimento do web-dat-aviz] | [Web-dat-aviz] | [Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega] |

# 5. Decisões Tomadas

Registrar apenas as deliberações efetivamente acordadas pelo grupo, com a respectiva justificativa.

- Horário da daily da semana de folêgo (17:00)

- Como será feita a metodologia (instruções de como o cliente poderá instalar o projeto)

- PO e Scrum Master da semana

- Conversão do restante dos requisitos para tarefas

# 6. Planejamento da Semana

Semana de 03/10 a 10/10

- Formatação e desenvolvimento do Simulador Financeiro;

- Criação, atualizações e melhorias em telas do Site Institucional

- Criação da Dashboard

- Melhorias na documentação

# 7. Atividades Atribuídas

As atividades abaixo foram espelhadas no quadro do Trello do grupo, mantendo o mesmo identificador.

| ID | Atividade | Responsável | Prazo | Status | Trello |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Simulador financeiro | Kauã Augusto e Gregory | 08/10 | Em andamento | Card vinculado |
| A-02 | Web-dat-aviz | Kauã Augusto, Gregory, Guilherme Breda e Matheus | 08/10 | Em andamento | Card vinculado |
| A-03 | Melhorias Site Institucional | Luann e Igor | 09/10 | Em andamento | — |

| ID | Atividade | Responsável | Prazo | Status | Trello |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Formatação do web-dat-aviz para se adequear ao projeto | Gregory Casarini, Guilherme Rosa, Igor Fuchs, Kauã Augusto, Luann Santos e Matheus Santos | 10/09 | Em andamento | Card vinculado |

| ID | Atividade | Responsável | Prazo | Status | Trello |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Simulador financeiro | Todos os membros do grupo | 17/10 | Em andamento | Card vinculado |

| ID | Atividade | Responsável | Prazo | Status | Trello |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Metodologia (tutorial de instalação | Todos os membros do grupo (divisão de tarefas depois concatenar) | 18/10 | Em andamento | Card vinculado |
| A-02 | Formatação do código de Login da API web-dat-aviz para adequação ao projeto | Kauã e Mateus Santos | 18/10 | Em andamento | Card vinculado |
| A-03 | Melhorar Simulador Financeiro | Kauã e Gregory | 16/10 | Em andamento | Card vinculado |
| ID | Atividade | Responsável | Prazo | Status | Trello |
| A-04 | Instalar o MySQL no Servidor de dados | Todos os membros do grupo | 18/10 | Em andamento | Card vinculado |
| A-05 | Criar alerta ou mensagem quando não houver leitura no período consultado | Luann | 18/10 | Em andamento | Card vinculado |
| A-06 | Permitir que o cliente consulte dados de período X até período Y | Igor | 16/10 | Em andamento | Card vinculado |
| ID | Atividade | Responsável | Prazo | Status | Trello |
| A-07 | Criar alerta ou mensagem para avisar o cliente quando não houver leitura em período X ou quando houver erros de API | Mateus Santos | 18/10 | Em andamento | Card vinculado |
| A-08 | Fazer script de select para exibir os dados do dashboard e outras informações relevantes | Kauã Augusto e Guilherme Breda | 18/10 | Em andamento | Card vinculado |
| A-09 | Permitir que o cliente consulte dados de período X até período Y | Igor | 16/10 | Em andamento | Card vinculado |

# 8. Riscos e Impedimentos Identificados

| Risco / impedimento | Impacto | Ação de mitigação | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausência de uma coluna específica na modelagem do banco de dados | Alto | Revisar o modelo relacional e aplicar a alteração via script de migração | A definir |
| Dificuldade da equipe na utilização de comandos JOIN, travando o desenvolvimento | Médio | Sessão interna de nivelamento em SQL e pareamento entre integrantes | A definir |

| Risco / impedimento | Impacto | Ação de mitigação | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Dificuldade em equilibrar os prazos e a necessidade de aprendizado dos membros com mais dificuldade na API. | Alto | Fazer a task todos juntos, com os mais experientes na API ajudando os menos experienttes. | A definir |

| Risco / impedimento | Impacto | Ação de mitigação | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Dificuldade em formatar o código da web-dat-aviz para se adequar ao Banco de Dados do projeto | Alto | Estudar mais a estrutura da API, como ela funciona e a regra de negócios | Todos os membros |
| Dificuldade no desenvolvimento de ideias úteis para o Simulador Financeiro | Alto | Pesquisarmos e trazermos mais ideias para a formatação | Todos os membros |

# 9. Feedback do Cliente

- Críticas construtivas em relação a falta de preparo para a reunião com o cliente, se preparar melhor para repassar as informações e andamento do projeto.

# 10. Próximos Passos

- Até a próxima Daily, o grupo planeja trazer ideias para novas funções do Simulador Financeiro, estudar formas de trazer informações de forma mais eficiente ao cliente.

- Fazer dashboard.

# 11. Validação da Ata

Os participantes declaram que o conteúdo desta ata reflete fielmente o que foi discutido e deliberado na reunião.

| Elaborado por | Validado por |
| --- | --- |
| Kauã Augusto Redator da ata · Data: 10/10/2026 | Guilherme Rosa Scrum Master · Data: 10/10/2026 |